Úsek ekonomiky 
Na běžné výdaje v roce 2017 - jde o výdaje na platy zaměstnanců, ostatní platy za provedenou práci (např. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), povinné pojistné, FKSP a ostatní běžné výdaje (provozní výdaje) bylo vynaloženo 353 849 000,- Kč a na financování programů reprodukce majetku (investice) 22 419 000,- Kč. Celkové výdaje HZS Zlínského kraje tak dosáhly částky 376 268 000,- Kč. 
HZS Zlínského kraje uskutečnil v roce 2017 několik menších stavebních investičních akcí:

- PS Uherský Brod - rekonstrukce dešťové kanalizace v hodnotě 655.058,- Kč;
- PS Luhačovice - rekonstrukce elektroinstalace v hodnotě 676.748,95 Kč;
- CPS Kroměříž - rekonstrukce odpadů a rozvodů teplé a stud. vody v hodnotě 963.403,- Kč;
- CPS Kroměříž – instalace klimatizace pohotovostních místností v hodnotě 119.045,- Kč;
- CPS Uherské Hradiště – výměna prvovýjezdových garážových vrat v hodnotě 855.470,- Kč;

- CPS Valašské Meziříčí – rekon. soc. zař. pro výjezdovou jednotku v hodnotě 318.230,19 Kč
V roce 2017 byly ještě vysoutěženy, ale realizace proběhne až v roce 2018, tyto akce:

- PS Vsetín – rekonstrukce výtahu ve věži na sušení hadic v hodnotě 246.477,- Kč;

- PS Bystřice pod Hostýnem - projektová dokumentace s autorským dozorem pro výstavbu nové stanice P1 v hodnotě 1 760.550,- Kč; 

Mezi velké stavební akce patří pokračující přípravné práce dvou velkých stavebních akcí: 
- CPS Zlín - Zvýšení odolnosti stanice Zlín Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům: je zpracována projektová dokumentace pro dostavbu CPS Zlín (stavbu nové čtyřpodlažní budovy - včetně podzemního podlaží pro garáže) a rekonstrukci stávající budovy KŘ Zlín, včetně napojení objektu na stávající technickou infrastrukturu. V roce 2017 byla získána dotace z programu EU IROP (předběžně 116 mil. Kč – částka bude ale upravena dle vysoutěžené ceny). HZS ZLK je ve fázi těsně před vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby (předpoklad vyhlášení VŘ je první polovina února 2018).
- PS Holešov - výstavba nové stanice typu P1 v Holešově: HZS ZLK je ve fázi dokončování projektové dokumentace, přičemž jsou zde velké problémy s prodlením projektanta MgA. Petra Kocourka z Prahy. Novostavba bude řešena jako energeticky úsporný objekt s efektivním využíváním zdrojů energie. Na financování se kromě státního rozpočtu bude podílet Zlínský kraj (5 mil. Kč) a v únoru 2018 by měla být podána žádost o podporu v rámci OPŽP.  
Dále byly v roce 2017 realizovány tyto investiční ICT akce:

- Vizualizace Krajského operačního a informačního střediska v hodnotě 419.971,- Kč;

- Licence SolarWinds v hodnotě 369.643,92 Kč;

- HW Server v hodnotě 165.978,- Kč;

- Upgrade pobočkových telefonních ústředen v hodnotě 1 571.747,70 Kč;

V roce 2017 byla v rámci investičních akcí pořízena ještě následující technika a věcné prostředky požární ochrany:

- FZŠ - Vyprošťovací automobil AV v hodnotě 13 270.608,20 Kč;

- FZŠ - Vyprošťovací sady vysokotlakých vaků v hodnotě 594.638,- Kč
- Velitelský automobil v hodnotě 695.750,- Kč;

- Nafukovací záchranný stan v hodnotě 355.709,- Kč;

- Přenosný osvětlovací systém v hodnotě 50.559,70 Kč;

- Přenosný hasící oscilační monitor s příslušenstvím k tvorbě těžké a střední pěny v hodnotě 79.739,- Kč.

Na konci roku 2017 došlo ještě k získání prostředků z Veřejné pokladní správy na nákup vysokotlakého čističe v hodnotě přibližně 190.000,- Kč a 3 ks kontejnerů (2 ks kontejnerů týlových a 1 ks kontejneru skříňového) v celkové hodnotě přibližně 5 400.000,- Kč, a to v souvislosti s dlouhotrvajícím zásahem ve Vrběticích. K pořízení by mělo dojít v roce 2018. 
Dále byla HZS ZLK v roce 2017 přidělena z Fondu zábrany škod (FZŠ) částka ve výši 13 600.000,- Kč na pořízení 2 ks CAS (technické příměstské), k němuž by mělo také dojít v roce 2018.
