číslo smlouvy objednatele:      /2011

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujícího zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi:

1.	Smluvní strany

1.1	Česká republika – Ministerstvo vnitra,

Sídlo:		Nad Štolou 936/3, 170 34  Praha 7

IČ:			00007064

DIČ:		CZ00007064

Bankovní spojení:	ČNB, pobočka Praha 1

Číslo účtu:		8908881/0710

Zastoupené:	Ing. Vlastimilem Gothardem

ředitelem odboru provozního a správy majetku generálního ředitelství  Hasičského záchranného sboru  České republiky

Kontaktní adresa:	MV – GŘ HZS ČR
Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69
148 01  Praha 414

Telefon: 		950 819 760

Fax: 		950 819 968

Oprávněný pracovník za objednatele k převzetí díla: Ing. Antonín Přikryl

Telefon:                 950 795 134

na straně jedné /dále jen objednatel/

a

1.2	xxxxxxxxx

Sídlo:		xxxxxxxxxxxxx

###### IČ:			xxxxxxxxx

###### DIČ:		xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx.

###### Číslo účtu:		xxxxxxxxxx

Zastoupená:	xxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u xxxxxxx, oddíl x, vložka xxxxx

Tel.:		xxxxxxx

Fax:		xxxxxx

na straně druhé /dále jen zhotovitel/

2.	Předmět plnění

##### 2.1 Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je provedení díla                  „Klimatizace 3. NP budovy č. 1- ZL Olomouc“ dle předložené nabídky firmy  xxxxxx. se sídlem v xxxxx.

  - Všechny stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, EN, ISO a dalšími souvisejícími předpisy.

  - Za předmět plnění podle této SoD se považují všechny zhotovitelem opatřené věci /výrobky/, z nichž se dílo skládá. Rozsah předmětu plnění je stanoven zpracovanou cenovou nabídkou,  která je přílohou SoD.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních, bezpečnostních
a požárních předpisů. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3.	Doba a místo plnění

3.1	Zhotovitel se zavazuje zhotovit ve prospěch objednatele dílo, specifikované 
v čl. 2 této SoD, v době:

termín zahájení			5. září 2011

termín dokončení			30. října 2011

3.2	Místem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je:

MV GŘ HZS ČR – Základna logistiky Olomouc – Libušina ulice 606/113, PSČ 779 00 Olomouc

3.3	Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli stavební připravenost nejpozději k termínu zahájení stavby. Pokud bude objednatel s předáním stavební připravenosti v prodlení delším 30 dnů, může zhotovitel od SoD odstoupit.

4.	Cena za dílo

  - Cena za předmět plnění uvedený v čl. 2 této SoD činí:

| Cena celkem bez DPH: | xxxxxx,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH 20 %: | xxxxxxx,00 Kč |
| Cena celkem vč. DPH: | xxxxxxxx,00 Kč |

(slovy xxxxxxxxxxx korun českých)

Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele, stanovené v nabídce. Cena díla je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění zakázky při dodržení doby plnění dle této smlouvy o dílo. Cena díla bude neměnná po celou dobu realizace dodávky.

  - Zhotovitel odpovídá za ocenění celého předmětu plnění zakázky v rozsahu                     a členění uvedeném v nabídce při dodržení zapracované technické specifikace                  a standardů.

  - Pokud v průběhu realizace objednatel doplní předmět prováděného díla z důvodu jeho funkčnosti a dále v případě, že v nabídce budou opomenuty stavební položky, jejichž neprovedení by mělo zásadní vliv na konečné dokončení díla, musí být tyto změny řešeny dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  - Pokud se při realizaci díla dohodne, že některé práce nebude nutno provádět
v rozsahu dle této smlouvy, bude o cenu těchto méněprací snížena cena díla
a neprovedené práce či dodávky nebude zhotovitel fakturovat.

4.5	Případné vícepráce nebo méněpráce, které mohou vzniknout v průběhu realizace na základě nepředvídatelných skutečností, budou řešeny po odsouhlasení objednatelem výhradně formou očíslovaných dodatků této SoD.

4.6	Objednatel se zavazuje, že dokončené, úplné a bezvadné dílo převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení smluvní cenu uvedenou v čl. 4.1 této SoD.

- Platební podmínky

  - Úhrada za provedené práce se uskuteční po předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem a to fakturou zpracovanou ve formě daňového dokladu                          s náležitostmi (včetně razítka a podpisu) dle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi faktury podle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Faktura, jejíž součástí bude soupis provedených prací, bude před odesláním k proplacení odsouhlasena osobou provádějící technický dozor investora a oprávněným pracovníkem MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.

  - Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se bude uskutečňovat 
na adresu:

MV - GŘ HZS ČR
pošt.přihr. 69
Kloknerova 26
148 01  Praha 414

na fakturách bude jako objednatel uvedeno:

ČR - Ministerstvo vnitra 
Nad Štolou 936/3
170 34  Praha 7

zastoupené – kontaktní adresa:

MV – GŘ HZS ČR
Kloknerova 26
pošt. přih. 69
148 01  Praha 414

K originálu faktury budou přiloženy dvě kopie faktur s odsouhlasením provedených prací objednatelem. Splatnost faktury, tj. úhrada z bankovního účtu objednatele, bude do 21 dnů od doručení faktury s požadovanými náležitostmi objednateli.

5.3	Uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu, který je dokladem o převzetí a předání částí díla pro účely fakturace DPH.

6.	Způsob plnění díla

6.1	Výkonem funkce technického dozoru investora objednatele je pověřená osoba objednatele Ing. Antonín Přikryl. Rozsah oprávnění technického dozoru investora objednatele je dán zákony a právním řádem České republiky.

6.2	Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v rozsahu čl. 2 jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.

  - Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu
§ 550 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.4	Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli před zahájením prací:

- možnost odběru elektrické energie,

- možnost odběru vody,

- další okolnosti budou upřesněny při převzetí staveniště.

6.5	Zařízení staveniště dále jen (ZS) si zabezpečuje zhotovitel. Cena za zhotovení díla
a úpravy stávajících zařízení pro účely ZS jsou součástí smluvní ceny podle
čl. 4 této SoD. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neodkladně odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. 
Dále je povinen zabezpečit a střežit prostor staveniště.

  - Po skončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 7 dnů po dokončení díla je protokolárně předá objednateli.

6.8 Po uplynutí lhůty podle odst. 6.7 může zhotovitel po dohodě ponechat 
        na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění 
        vad a nedodělků specifikovaných předávacím protokolem o předání a převzetí díla.

Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště neprodleně vyklidit.

6.9   Objednatel nemá vědomost o tom, že v prostoru staveniště se nacházejí jiná vedení

a zařízení /vč.podzemních/ nežli ta, která jsou uvedena v projektové dokumentaci.

6.10 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob            v prostoru staveniště v souladu s platnou legislativou.

6.11 Ve smyslu výše uvedených podmínek této smlouvy o bezpečném provedení smluvního díla,  je  z h o t o v i t e l  stavby,  na základě  tohoto  pověření objednatele stavby,  p o v i n e n :

a) v případě, že na staveništích budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby (t.j. ve fázi přípravy a její vlastní realizace),  i h n e d  zabezpečit dle §  14 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  k o m p l e x n í    k o o r d i n a c i  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech smluvních staveništích (plánovanou, organizační a materiálně-technickou dle § 18 výše cit. zák. 
a odborného znění NV č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích na bezpečnost
 a ochranu zdraví při práci na staveništích),

b) uvedené požadavky v bodu a), dodavatel (právnická osoba) splní odborně způsobilou fyzickou osobou (osobami) se striktním dodržením všech podmínek uvedených v § 14 odst. 2 zák. č. 309/2006 Sb., resp. kontinuálním ustanovením 
§ 160, odst. 1, zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

7.	Technické specifikace

  - Realizace předmětu prováděného díla bude v souladu s českými technickými normami § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami
a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření. Při realizaci budou použity materiály a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě.

  - Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s ostatními zákonnými normami.

8.	Předání a převzetí díla

8.1	Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení:

- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách,

- všechny potřebné atesty,

- revizní zprávy,

- případně další doklady vyžádané objednatelem.

  - Pokud předmětné doklady nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo 
za nedokončené a neschopné k převzetí.

  - V souladu s ustanovením § 542 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, je objednatel vlastníkem zhotovovaného díla, 
avšak nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací 
až do jeho předání a převzetí objednatelem.

8.4	Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

8.5	Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a termínu.

8.6	Zhotovitel oznámí objednateli 10 dnů před platným termínem plnění, termín předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol.

8.7	Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem 
při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. 
Je-li prodlení odstranění těchto vad a nedodělků delší než 30 dnů, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé finanční náklady odečíst od ceny díla.

8.8	Vady a nedodělky, které podstatně nebrání užívání díla (drobné), je zhotovitel povinen odstranit podle protokolu o předání a převzetí díla, revizních zpráv nebo kolaudačního rozhodnutí v předem dohodnutém termínu.

- Povinnost mlčenlivosti

9.1  Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo                            o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

        - o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

        - o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

  - Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku odst. 1. smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

  - Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

  - Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.

  - Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

10.	Záruka a sankce za její nedodržení

10.1	Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině.              (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky                         a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).

10.2	Reklamace vad musí být provedena písemně.

10.3	Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 20 od doručení reklamace objednatele.

10.4 	Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

10.5	Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem Ing. Antonínem Přikrylem.

# 11. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

  - V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. 3. smlouvy ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. 9. smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc,- korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

  - Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky dle příslušné faktury za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

  - Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

  - Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

    - prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;

    - neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. 3. smlouvy;

    - porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. 9. smlouvy;

    - nezapracování připomínek objednatele do díla;

    - postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

11.8	Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

  - vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

  - insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

  - zhotovitel vstoupí do likvidace.

11.9	Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.

11.10	Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třiceti denní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

11.11	Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

11.12	Veškeré změny SoD mohou být písemně dohodnuty pouze osobami oprávněnými jednat ve věcech této SoD na samostatných listech označených jako číslované dodatky této SoD.

# 12. Ostatní ujednání

  - Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.

  - Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu identifikačních údajů v čl. I. smlouvy.

  - Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

  - Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

  - Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných                            k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR a případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

  - Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon                          o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

  - Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

13.	Závěrečná ustanovení

  - Oprávněnými osobami jednat ve věcech této SoD jsou za

objednatele:	Ing. Vlastimil Gothard	-	ve věcech smluvních

Ing. Antonín Přikryl 		-           ve věcech technických

zhotovitele:	xxxxxxxxxxxx		-	ve věcech smluvních i

technických

  - Tato SoD je sepsaná ve třech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk této SoD.

  - Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.

  - Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tuto SoD uzavřely svobodně a vážně, 
že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které její uzavření vylučovaly a berou 
na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.

  - Závazkové vztahy se řídí podle § 261 odst. 2, a § 536 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení doby plnění zakázky nebo vadné plnění bude považováno dle § 345 odst. 2 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za podstatné porušení smlouvy.

  - Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.	Přílohy smlouvy:

-	Cenová nabídka

| v xxxxxxx dne:xxx 2011 |  | v Praze dne: |
| --- | --- | --- |
| za zhotovitele |  | za objednatele |
| xxxxxxxxx |  | Ing. Vlastimil Gothard |
| jednatel společnosti |  | ředitel odboru PSM GŘ HZS ČR |